## 3. Informe de Estado de Avance (Cierre Sprint 1 / Semana 1)

- Periodo: 01 de Septiembre al 07 de Septiembre de 2026.

- Estado Global: VERDE (En tiempo y según lo planificado).

- Story Points: 30 SP comprometidos | 30 SP completados (100% de cumplimiento).

### Logros Técnicos Consolidados

- Estructura Monorepo Operativa: Directorios packages/codemapping, packages/core y apps/api integrados en el workspace raíz con soporte PEP 561 (py.typed), resolviendo 28 observaciones de Ruff y 52 tipos inconsistentes en Mypy estricto sin errores residuales.

- Auditoría LLM Finalizada: Script audit_prompts.py operativo; inventarió las 21 plantillas del catálogo y clasificó sus tiers de inferencia (flash, pro, fable).

- Seguridad Multi-Tenant Base: Eliminación de claves quemadas (client_id="cliente_demo") y mitigación del defecto de colisión cross-tenant en Redis.

- Contratos Congelados: Especificación OpenAPI v1 de /internal/v1 publicada en el repositorio, permitiendo el desacoplamiento de desarrollos futuros.

### Riesgos Identificados y Mitigación para el Sprint 2 (Hito M1)

- Riesgo: Posibles bloqueos en la migración DDL sobre vec.* en Azure PostgreSQL 16 (KC-ONB-02-1).

- Acción de Mitigación: Anderson González desplegará primero la definición del esquema localmente para que Iván Henríquez y Mario García conecten el cliente asíncrono TEI y el servicio transicionar() sin tiempos muertos.