# PLAN DE PROYECTO - FASE 1

## Proyecto: KalliCode Platform (Fusión E1: CodeMapping + E2: Fábrica de Producción)

## Asignatura: Capstone (PTY4614) - Duoc UC Plaza Oeste

## Docente Guía: Luis Bravo

## Integrantes: Iván Henríquez González (Tech Lead), Anderson González, Francisco Salinas, Mario García

## Fecha de Inicio (Semana 1): Martes 1 de Septiembre de 2026

## 1. Plan del Proyecto (Scrum Adaptado y Contract-Driven Development)

### 1.1 Marco de Trabajo Metodológico

El proyecto se ejecuta bajo un marco de Scrum Ágil adaptado a Sprints Semanales articulado con Contract-Driven Development (CDD). La justificación radica en la densidad técnica: absorber 142 tickets y 688 Story Points (SP) entre 4 desarrolladores en 12 semanas exige desacoplar el trabajo mediante contratos formales congelados (OpenAPI v1, modelos Pydantic y DDL SQL) para eliminar cuellos de botella y dependencias bloqueantes interpersonales.

### 1.2 Ceremonias y Cadencia Semanal

| Ceremonia | Día y Horario | Duración Máx. | Objetivo Operacional y Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Martes (09:00 hrs) | 45 min | Compromiso de tickets del sprint según capacidad nominal del equipo (aprox. 55-60 SP totales). |
| Daily Standup (Sinc/Asinc) | Jueves y Viernes | 15 min | Identificación temprana de bloqueos técnicos, desvíos en PRs o inconsistencias en contratos. |
| Sprint Review & Demo | Lunes (17:00 hrs) | 45 min | Demostración del incremento funcional integrado sobre entorno local/cloud. |
| Sprint Retrospective | Lunes (17:45 hrs) | 30 min | Análisis de causas de desvío y plan de acción de mejora para el siguiente sprint. |

### 1.3 Criterios de Preparación (Definition of Ready - DoR)

Una tarea técnica puede ingresar al sprint únicamente si:

- Cuenta con código Jira oficial (KC-ONB o KC-FAB) y estimación acordada en Story Points.

- Define claramente los artefactos de entrada, salida esperada y contratos de interfaz afectados.

- Posee dependencias técnicas resueltas o agendadas en la secuencia directa del mismo sprint.

### 1.4 Criterios de Terminación (Definition of Done - DoD)

Ningún ticket se da por cerrado sin la verificación de:

- Calidad de Código: 100% libre de advertencias con Ruff y verificación estricta de tipos con Mypy (0 errores bajo PEP 561).

- Cobertura de Pruebas: Mínimo 80% de cobertura en módulos y 95% en la máquina de estados y transiciones críticas.

- Multi-Tenancy: Verificación estricta de que toda consulta o persistencia incorpore tenant_id bajo políticas FORCE ROW LEVEL SECURITY.

- Integración Continua: Pull Request aprobado por al menos un par técnico con pipeline de CI en verde en la rama principal.