### SPRINT PLANNING 1

- Fecha y Lugar: Martes 1 de Septiembre de 2026, 11:00 - 12:15 hrs | Taller de Proyectos Capstone, Sede Plaza Oeste.

- Asistentes: Iván Henríquez González, Anderson González, Francisco Salinas, Mario García.

- Objetivo del Sprint 1: Establecer las fundaciones del monorepo, contratos OpenAPI v1 congelados, seguridad base multi-tenant y auditoría de plantillas LLM.

- Tickets Comprometidos (Sprint 1):

  - KC-ONB-01-1 (8 SP - Iván Henríquez): Empaquetar packages/codemapping como workspace uv con Mypy strict y Ruff.

  - KC-FAB-01-4 (2 SP - Iván Henríquez): Script ejecutable de inventario y auditoría de las 21 plantillas LLM.

  - KC-ONB-01-5 (1 SP - Anderson González): Redactar y formalizar documento ADR-018 en repositorio.

  - KC-FAB-01-2 (5 SP - Anderson González): Helper clave_redis para aislar namespaces por tenant en Redis (Cierra BE-F03).

  - KC-ONB-01-2 (3 SP - Francisco Salinas): Configuración Pydantic validada sin secretos en texto plano (Cierra CM-F02).

  - KC-ONB-01-4 (2 SP - Francisco Salinas): Fixture con repositorio de referencia multilingüe y pruebas base AST.

  - KC-FAB-01-1 (5 SP - Mario García): Idempotencia atómica con reserva en base de datos en /internal/v1 (Cierra BE-F08).

  - KC-FAB-01-3 (3 SP - Mario García): Modelado Pydantic para cuerpos no estructurados en endpoints internos (Cierra BE-F30).

  - KC-FAB-01-5 (1 SP - Mario García): Publicación y congelamiento del contrato OpenAPI v1 de /internal/v1.