|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, logramos cerrar el Hito M3 (Pipeline completo) en el Sprint 6 dentro del plazo de 18 semanas que fijamos en la Carta Gantt. Un factor clave que facilitó este cumplimiento fue adoptar la metodología Contract-Driven Development (con OpenAPI y esquemas Pydantic), lo cual nos permitió a los cuatro integrantes avanzar en paralelo sin bloquearnos. La principal dificultad fue el desfase inicial entre nuestro diseño de base de datos y la implementación real del código (por ejemplo, con las políticas RLS y la seguridad multi-tenant), pero la decisión estructural de centralizar la arquitectura en PostgreSQL 16 + pgvector (ADR-018) fue clave para recuperar la velocidad.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las discrepancias estructurales, establecimos revisiones obligatorias de código mediante Pull Requests y adoptamos pytest como compuerta en integración continua (CI). De hecho, recientemente Francisco notó que había un vacío en la documentación de nuestras actas de Sprint (Sprints 2 al 6); como Tech Lead, la decisión inmediata fue reconstruir de manera formal el historial de esos avances a partir de los commits en nuestro monorepo para no arrastrar deuda de gestión frente a los requerimientos de la asignatura.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo y mi rol de Tech Lead como muy sólido en lo técnico. Destaco especialmente el haber blindado el motor LLM (adoptando kallicode_core.llm.cliente.ejecutar_paso) y haber diseñado defensas estrictas contra prompt injection usando JSON Schema, lo cual es fundamental para una fábrica de software autónoma. Como oportunidad de mejora, reconozco que debo fortalecer mi rol en la ingeniería documental y en el registro formal de decisiones (actas y retrospectivas) para mantener al equipo 100% alineado, tal como lo hice al reescribir la sección 1.2 del IEEE-830.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Respecto al docente evaluador, me gustaría confirmar si el nivel de formalización actual de nuestra documentación (con actualizaciones v2.0 para casos de uso y requerimientos) cumple con sus expectativas de la pauta. Para mis pares, en especial para Anderson (Arquitectura de BD), me interesa revisar si el plan de particionado LIST por tenant para la colección vec.doc_chunks no generará un cuello de botella operacional para nosotros en la Fase 3.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesaria una redistribución de fondo porque los dominios de cada integrante están funcionando bajo Scrum y ya mitigamos el riesgo inicial de desbalance de carga. Sin embargo, sí hemos acordado que yo, como Tech Lead (LLM/Semántica), absorberé la responsabilidad de resolver la regresión que está afectando actualmente a mi módulo en test_config.py, para que Francisco pueda cerrar tranquilo su suite de pruebas de la capa vectorial en este Sprint 7.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal ha madurado significativamente. Destaco de manera muy positiva cómo Francisco, Anderson, Mario y yo logramos converger dos sistemas gigantescos (CodeMapping y el Orquestador) en un solo monorepo unificado sin que el sistema colapsara. Operar con revisiones de pares y Linters estrictos nos forzó a trabajar con estándares industriales. Como aspecto a mejorar, debemos asegurar la puntualidad y registro de las ceremonias ágiles (planificaciones y retrospectivas) en la nube, ya que la comunicación técnica ha sido excelente, pero nos relajamos con la evidencia de las reuniones y debemos ser más rigurosos con ese punto en la recta final de la Fase 3.