Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el transcurso de la Fase 2, el equipo de desarrollo de KalliCode Platform ha ejecutado de forma continua las actividades correspondientes a los Sprints 1 al 7 bajo una cadencia Scrum semanal, encontrándose actualmente en pleno desarrollo del Sprint 8 (orientado al Hito M4: QA auditable y expediente completo) A nivel técnico, se consolidó la integración de los dos subproyectos asignados al equipo: - CodeMapping (Equipo 1): Ingesta y parseo AST multilingüe con tree-sitter, normalización de rutas POSIX, eliminación de dependencias obsoletas de Neo4j/Qdrant bajo la decisión de arquitectura ADR-018, integración de inferencia vectorial mediante microservicio TEI HTTP con el modelo BGE-M3 (1024 dimensiones), refresco incremental con purga atómica de vectores huérfanos, e inducción de la ontología jerárquica mediante Map-Reduce. - Database (Equipo 2): Despliegue del esquema relacional cm.* (11 tablas) y capa vec.* en PostgreSQL 16 con pgvector, forzado incondicional de aislamiento multi-tenant mediante Row-Level Security (FORCE ROW LEVEL SECURITY), diseño de claves compuestas (tenant_id, id), y particionado por rango mensual de tablas de alto volumen (audit_events, usage_tokens) mediante pg_partman. Se alcanzaron con éxito los hitos compartidos M1 (Base ejecutable, contratos congelados y aislamiento RLS verificado), M2 (Grafo de código persistido y consultable íntegramente en PostgreSQL) y M3 (Cadena semántica tipada con Pydantic, plan de índices tenant-first justificado con pg_stat_statements y compuertas de mutación). |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo General : Desarrollar y desplegar la plataforma fundacional de datos, conocimiento semántico y persistencia relacional-vectorial de KalliCode Platform sobre PostgreSQL 16 con pgvector, garantizando aislamiento estricto multi-tenant (RLS), ingesta determinista de código/documentación y resiliencia en auditoría inmutable. Objetivos Específicos: - Implementar el pipeline de ingesta determinista en streaming para repositorios de código fuente y documentación técnica corporativa (PDF/Markdown) en vec.doc_chunks. - Desplegar el esquema relacional del grafo de código (cm.*) y las colecciones vectoriales (vec.*), asegurando aislamiento por tenant_id y claves foráneas compuestas. - Construir la capa semántica de inducción ontológica, extracción de reglas (cm.nuggets) y cola de curación humana (cm.curation_queue). - Optimizar el rendimiento y la observabilidad mediante índices HNSW, particionado mensual con pg_partman, verificación de cadena de auditoría WORM y compuertas de CI/CD automatizadas. |
| Metodología | Se formalizó la transición desde una planeación monolítica hacia Scrum con Sprints Semanales articulado con Contract-Driven Development (CDD). - Cadencia y reuniones: Sprints de 1 semana (lunes a viernes). Los lunes a las 09:00 hrs se realiza el Sprint Planning y asignación de Story Points; diariamente se ejecutan sincronizaciones de impedimentos (Daily Standups); y los viernes por la tarde se celebran la Sprint Review y la Retrospectiva técnica. - Gobernanza: Ningún cambio de interfaz o base de datos se implementa sin un contrato congelado previo (OpenAPI v1, modelos Pydantic con additionalProperties: False o DDL SQL versionado). - Definition of Done (DoD): Cobertura de pruebas unitarias/integración superior al 79%, cero observaciones en linters (Ruff) y tipado estricto (Mypy strict), aislamiento multi-tenant demostrado mediante rol de login no privilegiado (kallicode_dev), y revisión obligatoria de pares mediante Pull Requests protegidos. |
| Evidencias de avance | Las evidencias seleccionadas dan cuenta objetiva del progreso de ingeniería y gestión del proyecto: - Evidencia de Software y Monorepo (workspace uv): - Código fuente consolidado: Paquetes packages/codemapping y kallicode-backend/db operando en Python 3.12. - Persistencia DDL y Migraciones: 31 migraciones SQL versionadas e inmutables en db/migrations/, desplegando los esquemas cm, vec, core y audit. - Evidencia de Aseguramiento de Calidad (QA y Testing): - Suite automatizada en CI/CD: Ejecución de pruebas unitarias y de integración en GitHub Actions (ci-codemapping.yml) arrojando 315 pruebas PASSED, 15 SKIPPED y 1 XFAIL, con una cobertura de código alcanzada de 79.48%. - Pruebas de Mutación: Verificación ejecutada con arnés de mutación sobre graph_loader.py y cm_db.py, superando el 90% de mutantes eliminados en los módulos críticos de aislamiento y persistencia. - Suite de capa vectorial (test_vec_capa_vectorial.py): 5/5 pruebas aprobadas validando no-fuga de datos entre organizaciones bajo RLS, idempotencia de upserts mediante hash de contenido y recall vectorial por distancia de coseno. - Evidencia Documental de Ingeniería y Gestión: - Especificación de Requerimientos IEEE 830 / Historias de Usuario v2.0 actualizada. - Addendum del Modelo de Base de Datos y Diagrama de Clases v2.0. - Documentación metodológica Scrum (Product Backlog y Actas de Sprint). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones (Dificultades / Facilitadores) | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4: Solución de software según requerimientos de arquitectura. | KC-CM-01-1 a 01-6: Empaquetado en monorepo uv, tipado estricto Mypy, migración a PostgreSQL y aprobación de ADR-018. | Python 3.12, uv, Ruff, Mypy, VS Code, Git. | 1 semana (S1: 30 SP) | Iván Henríquez (Tech Lead) | Facilitador: uv aceleró la resolución de dependencias locales. Dificultad: Errores tipográficos heredados en el scaffold. | Completado | Se eliminaron librerías obsoletas (tree_sitter_languages). |
| C3: Diseño e implementación de modelos de datos. | KC-DB-02-1 a 02-6: Event trigger para forzar RLS en tablas futuras, capas vec.* y ADR-020 de especificación cm. | PostgreSQL 16, pgvector, DBeaver, Docker. | 1 semana (S2: 30 SP) | Anderson González | Facilitador: Soporte nativo de pgvector. Dificultad: RLS dependía inicialmente de configuración manual. | Completado | Se creó event trigger automático sobre ddl_command_end. |
| C4: Desarrollo de componentes de persistencia. | KC-CM-03-1 a 03-6: Reescritura del cargador graph_loader.py con COPY y retiro total de dependencias de Neo4j. | Python, psycopg, SQL, pytest. | 1 semana (S3: 30 SP) | Francisco Salinas | Facilitador: Uso de sentencias COPY optimizó tiempos. Dificultad: Manejo de rutas y barras invertidas en Windows. | Completado | Normalización estricta a formato POSIX con PurePosixPath. |
| C1: Pruebas y aseguramiento de calidad de software. | KC-CM-04-1 a 04-6: Ingesta en streaming (RSS < 1.5 GB), robustez en Git y demostración de Hito M2. | Tree-sitter, Docker Compose, Git, Linux/WSL. | 1 semana (S4: 30 SP) | Iván H. / Francisco S. | Facilitador: Paralelización por pool de procesos. Dificultad: Consumo de memoria inicial excedía 3 GB en repositorios grandes. | Completado | Procesamiento por lotes y streaming de archivos AST. |
| C3: Integridad y seguridad de datos multi-tenant. | KC-DB-05-1 a 05-6: Verificación de hash encadenado en auditoría WORM e inmutabilidad de tablas probatorias. | PostgreSQL 16, psql, criptografía SHA-256. | 1 semana (S5: 29 SP) | Anderson González | Dificultad: audit.verify_chain no validaba el encadenamiento entre eslabones adyacentes. | Completado | Revocación de permisos UPDATE/DELETE a nivel de roles sobre evidencia. |
| C4: Integración semántica y pruebas de mutación. | KC-CM-06-1 a 06-6: Salidas LLM tipadas con Pydantic, plan de índices tenant-first y compuerta de mutación. | Pydantic v2, Mutmut, pg_stat_statements. | 1 semana (S6: 27 SP) | Iván H. / Mario G. | Facilitador: Mypy estricto detectó discrepancias en tiempo de compilación. | Completado | Se elevó la cobertura de pruebas al 79.48% y mutación > 90%. |
| C3: Arquitectura de datos a escala y curación. | KC-CM-07-1 a 07-5 / KC-DB-07-1 a 07-6: Ontología Map-Reduce, cola cm.curation_queue y particionado con pg_partman. | PostgreSQL, pg_partman, FastAPI. | 1 semana (S7: 56 SP) | Equipo completo | Dificultad: La inducción previa truncaba definiciones a 800 tokens. Facilitador: Particionado por rango mensual. | Completado | Sustitución de archivo JSON local por tabla cm.curation_queue con RLS. |
| C4: Procesamiento semántico y rendimiento vectorial. | KC-CM-08-1 a 08-6 / KC-DB-08-1 a 08-6: Ingesta documental en vec.doc_chunks, propuesta de cm.nuggets y tuning HNSW. | TEI (BGE-M3), pgvector, pg_cron, Python. | 1 semana (S8: 57 SP) | Equipo completo | Dificultad: Hinchazón de índices vectoriales ante refresco continuo. | En curso | Programación de REINDEX CONCURRENTLY nocturno con pg_cron. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Factores Facilitadores: - Adopción de Contract-Driven Development (CDD): Definir formalmente las firmas de contratos OpenAPI, los modelos de Pydantic con validación estricta y los DDLs de PostgreSQL antes de picar código desacopló el desarrollo entre integrantes. - Monorepo gestionado con uv: La velocidad de sincronización de entornos virtuales y la aplicación de linters (Ruff) redujo a cero los conflictos de dependencias entre los paquetes codemapping y core. - Convergencia a PostgreSQL 16 + pgvector (ADR-018): Descartar los servicios externos de Neo4j y Qdrant simplificó la infraestructura local en Docker, redujo la superficie de fallos operacionales y permitió reutilizar Row-Level Security en todo el sistema. Factores Dificultadores y Acciones Tomadas: - Desfase entre el diseño inicial de BD y la implementación: Al inicio de la Fase 2, se detectó que el código real utilizaba tablas y columnas no documentadas en la Fase 1 (webhook_inbox, curation_queue). Acción: Se elaboró el Addendum del Modelo de Base de Datos v2.0 formalizando las 31 migraciones aplicadas en lugar de refactorizar código funcional. - Falso positivo de seguridad RLS en pruebas de integración: Se identificó que las suites de pruebas locales se conectaban usando el superusuario postgres, el cual realiza bypass de RLS de forma predeterminada. Acción: Se diseñó el seed db/seeds/dev_role.sql con el usuario kallicode_dev, forzando que todas las aserciones de aislamiento se ejecuten con un rol de privilegios restringidos.

Actividades ajustadas o eliminadas Eliminación del soporte para bases de datos gráficas externas (Neo4j y Qdrant): - Justificación: Mantenían una alta complejidad operacional y no soportaban aislamiento multi-tenant nativo a nivel de motor. Fueron reemplazadas por el esquema relacional cm.* y la extensión pgvector (decisión de arquitectura consolidada en ADR-018). Reconfiguración del carril de desarrollo hacia CodeMapping y Database: - Justificación: Para acotar el esfuerzo del equipo a la infraestructura de datos y conocimiento, se transfirieron formalmente las tareas de lógica de negocio del orquestador (KC-ORQ) y endpoints del portal a los equipos de Backend y Portal, asumiendo nuestro equipo el backlog íntegro de CodeMapping (KC-CM) y Database (KC-DB). Sustitución de cola de curación local en archivo JSON por tabla relacional con RLS: - Justificación: El prototipo original persistía elementos en curation_queue.json en el disco local. Se migró a la tabla cm.curation_queue con políticas RLS para garantizar aislamiento estricto por cliente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: KC-CM-07-5 (Extracción de inventario de selectores UI y data-testid para QA): - Motivo: Se priorizó el cierre de la inducción ontológica Map-Reduce (KC-CM-07-1) y la cola de curación persistente (KC-CM-07-2). - Estrategia: Se encuentra programada para sincronizarse directamente con el equipo de Testing en el refinamiento del Sprint 8. KC-DB-07-5 (Planificación y particionado LIST por tenant para colecciones vectoriales): - Motivo: Requiere evaluar previamente la volumetría real de embeddings en vec.doc_chunks tras la ingesta documental del Sprint 8. - Estrategia: Se está ejecutando el benchmark de calibración de ef_search en el Sprint 8 (KC-DB-08-1) para aplicar el particionado por lista en staging durante el Sprint 9 sin riesgo de regresión en las consultas.