KALLICODE

PLATFORM · PORTAFOLIO DE TÍTULO

Documentación Scrum

Product Backlog, Sprint Backlog y Actas de Reuniones

| Proyecto | KalliCode Codemapping y DataBase |
| --- | --- |
| Documento | Documentación generada en base a metodología Scrum |
| Metodología | Scrum adaptado a equipo de 4 integrantes, sprint semanales |
| Sprint actual | Sprint 8 — Semana 10 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 09-10-2026 |
| Integrantes | Francisco Salinas, Ivan Henriquez, Mario Garcia, Anderson Gonzalez |

# 1. Marco de trabajo Scrum

El equipo de KalliCode Platform trabaja bajo Scrum, adaptado a un equipo de 4 integrantes compatibilizando el Capstone con trabajo y otras obligaciones académicas. Los sprints duran 1 semana; cada uno cierra con una reunión de revisión (sprint review) y una retrospectiva breve, y abre con una planificación donde se refina el backlog. El Product Owner funcional del equipo es Iván Henríquez (Tech Lead), quien además coordina con el equipo las prioridades técnicas; las prioridades del backlog se validan contra los requisitos definidos en la Documentación de Diseño entregada por Alloxentric.

| Rol Scrum | Integrante | Rol técnico |
| --- | --- | --- |
| Product Owner / Tech Lead | Iván Henríquez | LLM y Semántica |
| Scrum Master (rotativo) | Mario García (sprint actual) | Plataforma, Orquestador y Consultas |
| Equipo de desarrollo | Anderson González | Arquitecto de BD, Seguridad y RLS |
| Equipo de desarrollo | Francisco Salinas | Ingeniero de Datos, Parsers e Ingesta AST |

# 2. Product Backlog

El backlog agrupa los elementos pendientes del producto por módulo arquitectónico. La prioridad y estimación se revisan en cada planning; los ítems ya entregados se mantienen en el backlog con estado 'Hecho' para trazabilidad hacia Jira.

| ID | Historia de usuario / elemento | Módulo | Prioridad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KC-CM-07-1 | Como sistema, necesito inducir la ontología con map-reduce jerárquico para procesar repositorios grandes sin truncamiento. | CodeMapping · Ontología | Alta | Iván Henríquez | En curso |
| KC-CM-07-2 | Como operador, necesito una cola de curación persistente (cm.curation_queue) con RLS para aislar elementos bajo umbral. | CodeMapping · Curación | Alta | Francisco Salinas | En curso |
| KC-CM-07-3 | Como integrador, necesito la API de resolución y listado paginado de la cola de curación para gestión desde el portal. | CodeMapping · API / Integración | Alta | Francisco Salinas | Hecho |
| KC-CM-07-4 | Como arquitecto de seguridad, necesito detección de inyecciones de prompt y cuarentena de fragmentos sospechosos en repositorios de clientes. | CodeMapping · Seguridad | Alta | Iván Henríquez | Hecho |
| KC-CM-07-5 | Como ingeniero QA, necesito extraer el inventario de elementos de interfaz y data-testid para automatización de pruebas. | CodeMapping · Consultas / QA | Media | Francisco Salinas | Hecho |
| KC-DB-07-1 | Como DBA, necesito particionar audit.audit_events por rango mensual usando pg_partman para soportar crecimiento ilimitado. | Database · Particionado | Alta | Mario García | Hecho |
| KC-DB-07-2 | Como DBA, necesito particionar por rango mensual las tablas usage_tokens y job_transitions preservando FKs compuestas. | Database · Particionado | Alta | Mario García | Hecho |
| KC-DB-07-3 | Como DBA, necesito particionar webhook_inbox y notifications para habilitar purgas eficientes mediante drop de partición. | Database · Particionado | Media | Anderson González | Hecho |
| KC-DB-07-4 | Como administrador, necesito la tabla core.retention_policies para parametrizar las reglas de retención y purga del sistema. | Database · Operación / Retención | Media | Anderson González | Hecho |
| KC-DB-07-5 | Como ingeniero de rendimiento, necesito planificar y definir el umbral de particionado LIST por tenant para vec.doc_chunks. | Database · pgvector / Rendimiento | Media | Anderson González | Hecho |
| KC-DB-07-6 | Como operador, necesito un runbook de mantenimiento de particiones y ensayo documentado de procedimientos de reversión. | Database · Operación | Media | Mario García | Hecho |

# 3. Sprint Backlog — Sprint 8 (Semana 11)

## 3.1 Objetivo del sprint

Alcanzar el Hito M4 (QA auditable y expediente completo) mediante la activación del paso 5/5 de CodeMapping (ingesta, troceado y embeddings de PDFs/Markdown en vec.doc_chunks), la generación de propuestas de reglas de negocio (cm.nuggets) con curación humana obligatoria, la implementación de búsqueda híbrida con iterative_scan, el reindexado concurrente de HNSW con pg_cron y el aprovisionamiento de core.test_quarantine para pruebas inestables.

## 3.2 Tareas del sprint

| ID | Tarea | Responsable | Estim. (h) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KC-CM-08-1 | Ingesta, troceado jerárquico y clasificación de PDFs y Markdown en vec.doc_chunks (Paso 5/5, cierra CM-F22)[cite: 1, 3] | Iván Henríquez | 8 | En curso |
| KC-CM-08-2 | Extracción y propuesta de cm.nuggets desde documentación con aprobación humana obligatoria | Iván Henríquez | 5 | Pendiente |
| KC-CM-08-3 | Inyección y resolución dinámica de variables {{nuggets}} en plantillas del pipeline | Iván Henríquez | 5 | Pendiente |
| KC-CM-08-4 | Búsqueda vectorial híbrida en pgvector con iterative_scan y filtros por capa/módulo | Francisco Salinas | 5 | Pendiente |
| KC-CM-08-5 | Refresco incremental de documentación mediante hash de contenido SHA-256 | Francisco Salinas | 3 | En curso |
| KC-CM-08-6 | Validación preventiva de presupuesto de tokens y límite de troceado documental | Francisco Salinas | 3 | En curso |
| KC-DB-08-1 | Calibración de hnsw.ef_search y programación de reindexado concurrente con pg_cron | Anderson González | 5 | En curso |
| KC-DB-08-2 | Vistas analíticas y alertas de monitoreo de hinchazón (bloat) en índices HNSW | Anderson González | 5 | Pendiente |
| KC-DB-08-3 | Evaluación de tipo halfvec para reducción del 50% de memoria RAM en embeddings | Anderson González | 5 | En curso |
| KC-DB-08-4 | Particionado LIST por tenant en colecciones vectoriales activas para aislar índices HNSW | Mario García | 5 | Pendiente |
| KC-DB-08-5 | Benchmark automatizado de recall vectorial en CI nocturno (recall@10 ≥ 0.95) | Mario García | 3 | En curso |
| KC-DB-08-6 | Aprovisionamiento de esquema y tablas core.test_quarantine para pruebas inestables (flakiness) | Mario García | 5 | Pendiente |

## 3.3 Resumen de avance

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Tareas planificadas | 57 SP |
| Tareas completadas | 0 SP (Sprint 8 en progreso) |
| Tareas en curso | 24 SP |
| Tareas pendientes | 33 SP |

# 4. Actas de reuniones

## 4.1 Acta de Sprint Planning — Sprint 74.1 Acta de Sprint Planning — Sprint 8

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha y Hora | Lunes 19-10-2026, 21:00 - 22:00 (via Discord) |
| Asistentes | ## Iván Henríquez (Product Owner / Tech Lead), Mario García (Scrum Master rotativo), Anderson González (DBA / Seguridad), Francisco Salinas (Ingeniero de Datos / AST) |
| Objetivo | ## Comprometer el backlog del Sprint 8 enfocado en el Hito M4 (QA auditable y expediente completo) para CodeMapping y Database. |

Temas tratados:

- Revisión de capacidad y compromisos de Hito M4: Se evalúa la capacidad nominal del equipo en 57 Story Points distribuidos en 12 tareas técnicas de los planes de desarrollo de CodeMapping y Database.

- Priorización del paso 5/5 de CodeMapping: Iván Henríquez expone que la ingesta documental en vec.doc_chunks (KC-CM-08-1) y la generación de cm.nuggets con curación humana obligatoria (KC-CM-08-2 y KC-CM-08-3) son el camino crítico semántico para habilitar el contexto de las plantillas del pipeline.

- Rendimiento vectorial y reducción de memoria: Anderson González y Mario García plantean la necesidad de calibrar hnsw.ef_search (KC-DB-08-1), evaluar el tipo halfvec (KC-DB-08-3) para mitigar el footprint de RAM al 50%, y habilitar core.test_quarantine (KC-DB-08-6) para aislar pruebas inestables.

- Búsqueda híbrida y refresco por hash: Francisco Salinas asume la búsqueda híbrida en pgvector forzando iterative_scan (KC-CM-08-4), junto con el control de presupuesto de troceado (KC-CM-08-6) y el refresco documental por hash SHA-256 (KC-CM-08-5).

Acuerdos

- Acuerdo 8.1: Se congela el Sprint Backlog con los 12 tickets del Sprint 8 sumando 57 Story Points distribuidos equitativamente entre los 4 integrantes (capacidad nominal semanal de ~55–60 SP).

- Acuerdo 8.2: Iván Henríquez asume el camino crítico de ingesta documental (KC-CM-08-1) para persistir fragmentos y vectores en vec.doc_chunks. Francisco Salinas esperará a contar con vectores reales cargados para validar la búsqueda híbrida con iterative_scan (KC-CM-08-4).

- Acuerdo 8.3: Anderson González y Mario García ejecutarán las pruebas de halfvec (KC-DB-08-3) y core.test_quarantine (KC-DB-08-6) en ramas de trabajo paralelas, integrando mediante PR con revisión cruzada obligatoria antes del cierre del jueves.

- Acuerdo 8.4: Se fija la sesión de Sprint Review para el viernes 23-10-2026 a las 18:00 hrs y la Retrospectiva inmediatamente posterior.

## 4.2 Acta de Sprint Review — Sprint 8

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | Viernes 23-10-2026, 18:00 – 18:45 |
| Asistentes | Iván Henríquez, Mario García, Anderson González, Francisco Salinas |
| Objetivo | Demostrar los incrementos completados hacia el Hito M4, evaluar el estado de los tickets y aprobar las entregas del sprint |

Incrementos presentados

- Paso 5/5 de CodeMapping e Ingesta Documental (KC-CM-08-1 y KC-CM-08-5): Iván Henríquez y Francisco Salinas demuestran la extracción y particionado de manuales PDF y Markdown, con almacenamiento de vectores BGE-M3 de 1024 dimensiones en vec.doc_chunks. El refresco incremental mediante hash SHA-256 omite reprocesar documentos no modificados.

- Propuesta y Resolución de Nuggets (KC-CM-08-2 y KC-CM-08-3): Se valida el flujo de extracción de reglas de negocio en cm.nuggets con estado pendiente. Se comprueba que el inyector de plantillas sólo resuelve variables {{nuggets}} de aquellas reglas que cuentan con aprobación explícita.

- Búsqueda híbrida con iterative_scan (KC-CM-08-4): Francisco Salinas presenta las consultas combinadas relacional-vectorial en pgvector, demostrando latencias inferiores a 80 ms con filtros por tenant y módulo.

- Tuning vectorial y Cuarentena en Base de Datos (KC-DB-08-1, 08-3 y 08-6): Anderson González y Mario García muestran la PoC de halfvec logrando ~48% de reducción de memoria en RAM con pérdida despreciable de recall, la programación nocturna de reindexado concurrente de HNSW con pg_cron, y el aprovisionamiento de las tablas core.test_quarantine

Pendientes y bloqueos

- El benchmark nocturno de recall continuo (KC-DB-08-5) queda configurado en el pipeline nocturno de GitHub Actions con umbral de alerta si recall@10 < 0.95.

- La migración de particionado LIST por tenant (KC-DB-08-4) queda en staging lista para promover en el Sprint 9

## 4.3 Acta de Retrospectiva — Sprint 8

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | Viernes 23-10-2026, 18:45 – 19:15 |
| Asistentes | Iván Henríquez, Mario García, Anderson González, Francisco Salinas |
| Formato | Qué funcionó / Qué no funcionó / Qué mejorar |

Qué funcionó

- Desacoplamiento efectivo de los 2 carriles: Dividir el trabajo en CodeMapping (Iván y Francisco) y Database (Anderson y Mario) permitió avanzar a ritmo continuo sin bloqueos mutuos durante la semana.

- Control preventivo de cuota: La validación previa de presupuesto de tokens documental (KC-CM-08-6) evitó exceder los límites de inferencia durante la ingesta masiva de manuales PDF de prueba.

- Cumplimiento estricto de la cadencia semanal: Planificar el lunes y cerrar el viernes disciplinó los PRs y evitó la acumulación de deuda técnica hacia el fin de semana

Qué no funcionó

- Troceado de PDFs con tablas complejas: En KC-CM-08-1, los PDFs con tablas de múltiples columnas generaron saltos de línea irregulares que requirieron ajustes manuales en el extractor semántico

- Tiempos de indexación inicial de HNSW: En entornos locales con recursos limitados de CPU, levantar el índice HNSW sobre volúmenes altos ralentizó momentáneamente las pruebas locales de integración.

Acciones de mejora

- Compromiso 8.1: Pre-procesar documentos con tablas convirtiéndolos a Markdown estructurado antes del chunking vectorial.

- Compromiso 8.2: Mantener los tests locales con subconjuntos reducidos de datos sintéticos y delegar los benchmarks masivos de HNSW y halfvec exclusivamente al runner nocturno de CI.

- Compromiso 8.3: Iniciar el Sprint 9 abordando de inmediato el módulo de análisis de impacto cm_queries a k-saltos (KC-CM-09-1) y la renovación por aniversario (KC-DB-09-1)